|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian | Công việc | Người làm |
| 10-11-2018 đến 30-11-2018 | * Tìm hiểu darksky API * Thu thập dữ liệu * Tiền xử lí dữ liệu | * Đạt * Đạt * Bảo |
| 30-11-2018 đến 14-12-2018 | * Lựa chọn mô hình thích hợp và siêu tham số | * Đạt |
| 14-12-2018 đến 1-1-2019 | * Code cho phần training và kiểm tra độ lỗi | * Đạt |
| 1-1-2019 đến 7-1-2019 | * Hoàn thiện code * Viết báo cáo * Viết Slide | * Bảo, Đạt * Bảo, Đạt * Bảo, Đạt |